پروپوزال اجرای پروژه

شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعاتی

با قدرت اکسپلور و مغایرت‌گیری بین عملیات، انبار و حسابداری

پلتفرم داده، مغایرت‌گیری و هوش تجاری (BI)

| شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران | کارفرما |
| --- | --- |
| شرکت فناوران فرایند فردا | مجری |
| تیر ۱۴۰۵ | تاریخ |
| نسخه ۱٫۰ | نسخه سند |

# ۱. خلاصهٔ مدیریتی

شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران در چند شعبه، خدمات مهندسی دریایی از جمله سرویس و بازرسی «لایف‌رفت» (Life Raft / قایق نجات بادی) را ارائه می‌کند. در این فرآیند، هر عملیات در «پلتفرم عملیات» ثبت می‌شود، اقلام تعویض‌شده از «نرم‌افزار انبار» کسر می‌گردد و هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط در «نرم‌افزار حسابداری» به ثبت می‌رسد.

مشکل اصلی امروز این است که این سه سیستم داده‌های خود را به‌صورت مجزا و ناهماهنگ نگهداری می‌کنند؛ در نتیجه مدیریت هیچ تصویر واحد و قابل‌اعتمادی ندارد که نشان دهد آیا موجودی و مصرف انبار با عملیات ثبت‌شده و اسناد حسابداری هم‌خوانی دارد یا خیر، و وضعیت واقعی مالی به چه شکل است.

هدف پروژه ایجاد یک «منبع واحد حقیقت» که سه سیستم عملیات، انبار و حسابداری را یکپارچه می‌کند، مغایرت‌ها را به‌صورت خودکار آشکار می‌سازد و امکان اکسپلور بسیار بالای داده تا سطح هر تراکنش و هر شعبه را فراهم می‌آورد.

این پروژه در سه فاز و مجموعاً ۴۵ روز اجرا می‌شود و پس از تحویل، تا یک ماه پشتیبانی رایگان ارائه می‌گردد.

| عنوان | شرح |
| --- | --- |
| مدت کل اجرا | ۴۵ روز (فاز ۱: ۱۰ روز، فاز ۲: ۲۰ روز، فاز ۳: ۱۵ روز) |
| پشتیبانی پس از تحویل | تا یک ماه رایگان |
| خروجی نهایی | پلتفرم BI با داشبوردهای عملیاتی، انباری و مالی + گزارش مغایرت‌گیری خودکار |

# ۲. درک مسئله و وضعیت فعلی

در وضعیت کنونی، سه سامانهٔ مستقل، چرخهٔ کسب‌وکار را پوشش می‌دهند اما با یکدیگر «حرف نمی‌زنند»:

| سامانه | نقش در چرخهٔ کار | دادهٔ کلیدی تولیدشده |
| --- | --- | --- |
| پلتفرم عملیات | ثبت دستور کار سرویس، مشتریان/قراردادها، صورت‌حساب و گواهینامه | دستور کار (LR/LB/LS/FF/ND/UT/CI-LT/SE/PR)، اقلام مصرفی، صورت‌حساب، شعبه |
| نرم‌افزار انبار | کسر اقلام تعویض‌شده از موجودی | کاردکس، ورود/خروج کالا، موجودی هر انبار |
| نرم‌افزار حسابداری | ثبت رسمی هزینه‌ها و درآمدها در دفاتر مالی | اسناد و دفاتر مالی، درآمد، بهای تمام‌شده، سود/زیان |

خطوط سرویسِ ثبت‌شده در ماژول دستور کار: لایف‌رفت (LR)، لایف‌بوت (LB)، تجهیزات نجات جان (LS)، سیستم‌های اطفاء حریق (FF)، آزمایش‌های غیرمخرب (ND)، ضخامت‌سنجی (UT)، آزمایش‌های بارگذاری (CI/LT)، فروش قطعات (SE) و پروژه‌ها (PR).

## ۲٫۱. چرا این ناهماهنگی خطرناک است؟

یک عملیات واحد، هم‌زمان در هر سه سامانه ردپا دارد؛ اما چون کلید مشترک و متناظرسازی وجود ندارد، هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید سه روایت با هم می‌خوانند یا نه. برای مثال:

- عملیاتی که یک قلم را تعویض کرده، ممکن است در انبار کسر نشده باشد (نشتی موجودی).

- قلمی که از انبار خارج شده، ممکن است سند هزینه/درآمد متناظر در حسابداری نداشته باشد (نشتی مالی).

- درآمد ثبت‌شده در حسابداری ممکن است به عملیات مشخصی قابل‌انتساب نباشد (عدم ردیابی).

- مقایسهٔ عملکرد و سودآوری بین شعب عملاً ناممکن است.

## ۲٫۲. چالش‌های یکپارچه‌سازی

این‌ها همان موانعی هستند که تا امروز مانع خواندنِ خودکارِ سه سامانه شده‌اند و پروژه دقیقاً برای حل آن‌ها طراحی شده است:

| چالش | شرح |
| --- | --- |
| نبود کلید مشترک | کد کالا در انبار، قلم در دستور کار و تفصیلی در حسابداری شناسهٔ مشترک ندارند. |
| داده در چند شعبه | هر شعبه داده و گاهی نمونهٔ نرم‌افزار جداگانه دارد؛ نیازمند تجمیع و یکدست‌سازی. |
| اختلاف زمانی ثبت | ثبت عملیات، خروج انبار و سند مالی هم‌زمان نیستند؛ تطبیق باید بازهٔ زمانی را لحاظ کند. |
| رکوردهای ناقص و تکراری | صورت‌حساب بدون سند مالی، خروج انبار بدون دستور کار، هزینهٔ تنخواه بدون سند. |
| اقلام سریال‌دار و انقضادار | پیروتکنیک، جیره و داروی لایف‌رفت با سریال و تاریخ انقضا، ردیابی ویژه می‌خواهند. |
| ۹ خط سرویس با منطق متفاوت | هر خط (LR/LB/FF/ND…) اقلام، چرخه و قواعد مصرف متفاوت دارد. |
| وضعیت و تأیید چندمرحله‌ای | تنخواه و صورت‌حساب چند وضعیت و چند سطح تأیید دارند که باید در تطبیق لحاظ شوند. |
| مالیات و سامانه مؤدیان | صورت‌حساب‌ها باید با اظهار مالیاتی و دفاتر رسمی هم بخوانند. |

درد اصلی کارفرما — به بیان خودشان «اصلاً نمی‌دانیم آیا انبار بر اساس عملیات و حسابداری درست می‌خواند یا نه، و وضعیت حسابداری به چه صورت است.»

این تنها یک نمونه است. وقتی سه سامانه جدا هستند، مدیریت به ساده‌ترین پرسش‌ها هم پاسخ قطعی ندارد — هر پرسش، پاسخش در یک سامانهٔ دیگر است:

| پرسشِ بی‌پاسخِ مدیریت | چرا امروز بی‌پاسخ است |
| --- | --- |
| سود واقعیِ هر دستور کار چقدر است؟ | درآمد در صورت‌حساب، هزینه در تنخواه و انبار پخش است؛ کنار هم نمی‌آید. |
| موجودی واقعیِ انبار چقدر است و چقدرش کسری/پرت دارد؟ | مصرفِ عملیات با کسرِ انبار تطبیق داده نمی‌شود. |
| کدام شعبه سودده است و کدام زیان‌ده؟ | عملکرد شعب روی یک معیارِ مشترک مقایسه نمی‌شود. |
| آیا همهٔ صورت‌حساب‌های صادره ثبت و وصول شده‌اند؟ | صورت‌حساب در عملیات و سند در حسابداری است؛ جامانده‌ها پیدا نمی‌شوند. |
| هزینهٔ هر تنخواه به کدام دستور کار خورده است؟ | تخصیصِ هزینه به عملیات مبهم است و بهای تمام‌شده اشتباه می‌شود. |
| چند قلمِ انقضادار/سریال‌دار داریم و کجا مصرف شده؟ | ردیابیِ اقلام حیاتی بین عملیات و انبار وجود ندارد. |
| مطالبات معوق از مشتریان چقدر است؟ | وضعیت وصول و کسورات بین صورت‌حساب و حسابداری یکپارچه نیست. |
| چرا عددِ گزارش عملیات با گزارش مالی فرق دارد؟ | هر سامانه یک «حقیقتِ» متفاوت گزارش می‌کند. |

این پروپوزال همهٔ این پرسش‌ها را به پاسخ‌های عددی، خودکار و لحظه‌ای تبدیل می‌کند.

# ۳. راه‌حل پیشنهادی — معماری کلی

راهکار، ساخت یک لایهٔ دادهٔ یکپارچه در بالای سه سامانهٔ موجود است، بدون آنکه لازم باشد سیستم‌های فعلی تعویض شوند. جریان کار به‌این‌صورت است:

| لایه | کارکرد |
| --- | --- |
| منابع داده | سه سامانهٔ عملیات، انبار و حسابداری در همهٔ شعب |
| انبار داده (Data Warehouse) | گردآوری، پاک‌سازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها در یک مخزن مرکزی |
| مایگریشن و متناظرسازی | ایجاد کلید مشترک بین عملیات ⇄ انبار ⇄ حسابداری و کشف مغایرت‌ها |
| پلتفرم BI و داشبورد | گزارش‌ها، داشبوردهای مدیریتی و قابلیت اکسپلور نامحدود |

مزیت این معماری آن است که سیستم‌های عملیاتی فعلی دست‌نخورده باقی می‌مانند و لایهٔ داده به‌صورت موازی و بدون اختلال، شفافیت را فراهم می‌کند.

# ۴. فازبندی اجرای پروژه

## فاز اول — ساخت انبار داده (Data Warehouse) | ۱۰ روز

در این فاز، دادهٔ سه سامانه از همهٔ شعب استخراج، پاک‌سازی و در یک انبار دادهٔ مرکزی و ساخت‌یافته گردآوری می‌شود تا زیربنای یکپارچه‌سازی فراهم گردد.

- شناسایی و مستندسازی منابع داده و ساختار هر سه سامانه در تمام شعب.

- پیاده‌سازی فرآیند استخراج و بارگذاری داده (ETL) از سه سیستم.

- پاک‌سازی، استانداردسازی و یکدست‌سازی داده‌ها (تاریخ، کد کالا، کد شعبه، مشتری).

- راه‌اندازی انبار دادهٔ مرکزی به‌عنوان منبع واحد حقیقت.

خروجی فاز: انبار دادهٔ عملیاتیِ یکپارچه از هر سه سامانه و همهٔ شعب.

## فاز دوم — مایگریشن و متناظرسازی (Migration & Mapping) | ۲۰ روز

در این فاز، رکوردهای سه سامانه به یکدیگر «متناظر» می‌شوند تا برای هر عملیات، روایت انبار و روایت حسابداری کنار هم قرار گیرد و مغایرت‌ها آشکار شوند.

- تعریف کلید مشترک بین دستور کار، خروج انبار و اسناد مالی.

- پیاده‌سازی موتور مغایرت‌گیری سه‌محوره: اقلام مصرفی ⇄ انبار، صورت‌حساب/درآمد ⇄ حسابداری، هزینه و تنخواه ⇄ حسابداری.

- کشف و دسته‌بندی مغایرت‌ها: قلم کسرنشده، سند مالی مفقود، درآمد بدون دستور کار، مغایرت تنخواه، خطای ثبت.

- مایگریشن و تطبیق دادهٔ تاریخی برای تحلیل روند.

- اعتبارسنجی نتایج با نمونه‌گیری و تأیید کارفرما.

خروجی فاز: گزارش مغایرت‌گیری خودکار که دقیقاً نشان می‌دهد کجا انبار با عملیات و حسابداری نمی‌خواند.

## فاز سوم — پلتفرم BI و داشبوردها | ۱۵ روز

در این فاز، بر پایهٔ دادهٔ یکپارچه و متناظرشده، پلتفرم هوش تجاری با داشبوردهای مدیریتی و قابلیت اکسپلور نامحدود مستقر می‌شود.

- راه‌اندازی پلتفرم BI و اتصال آن به انبار داده.

- داشبورد عملیاتی: حجم عملیات، اقلام مصرفی، عملکرد هر شعبه.

- داشبورد انبار: موجودی، گردش کالا، هشدار نقطهٔ سفارش، مغایرت موجودی.

- داشبورد مالی: درآمد، بهای تمام‌شده، سود/زیان به تفکیک عملیات و شعبه.

- داشبورد مغایرت‌گیری: پایش لحظه‌ای هم‌خوانی سه سامانه.

- قابلیت drill-down تا سطح هر تراکنش و فیلترگذاری آزاد (اکسپلور نامحدود).

- آموزش کاربران و تحویل مستندات.

خروجی فاز: پلتفرم BI کامل و عملیاتی با داشبوردهای مدیریتی، انباری، مالی و مغایرت‌گیری.

# ۵. مزایای کلیدی پروژه

مهم‌ترین دستاورد این پروژه، تبدیل ابهام به شفافیت عددی و لحظه‌ای است. مزایای اصلی عبارت‌اند از:

| مزیت | توضیح |
| --- | --- |
| پاسخ قطعی به پرسش اصلی مدیریت | مشخص می‌شود آیا انبار با عملیات و حسابداری می‌خواند یا نه — به‌صورت خودکار و با عدد، نه حدس. |
| شفافیت کامل چرخهٔ سرویس | ردیابی هر لایف‌رفت از ثبت عملیات تا کسر از انبار تا ثبت مالی، در یک نگاه. |
| کشف نشتی و مغایرت | شناسایی اقلام کسرنشده، اسناد مالی مفقود، پرت، خطای ثبت و درآمدهای بی‌انتساب. |
| منبع واحد حقیقت | یکپارچگی دادهٔ سه سامانهٔ مجزا در یک مخزن قابل‌اعتماد و بدون تناقض. |
| دید یکپارچه بین شعب | مقایسهٔ عملکرد، مصرف و سودآوری همهٔ شعب روی یک معیار واحد. |
| سودآوری واقعی | محاسبهٔ سود/زیان واقعی هر عملیات، هر نوع سرویس و هر شعبه. |
| تصمیم‌گیری داده‌محور | داشبوردهای مدیریتی لحظه‌ای به‌جای گزارش‌های دستی و دیرهنگام. |
| قدرت اکسپلور بسیار بالا | کاوش آزاد داده و drill-down تا سطح تک‌تراکنش برای پاسخ به هر پرسش تازه. |
| حسابرسی و ردیابی (Audit Trail) | امکان پیگیری کامل مسیر هر رکورد برای کنترل داخلی و حسابرسی. |
| کاهش هزینه‌های پنهان | جلوگیری از دوباره‌کاری، مغایرت‌های مالی و از دست رفتن درآمد. |
| مقیاس‌پذیری | افزودن آسان شعب جدید یا سامانه‌های جدید به لایهٔ دادهٔ یکپارچه. |

جمله‌ای که پس از این پروژه می‌توانید بگویید «موجودی انبار، عملیات ثبت‌شده و اسناد حسابداری ما با هم می‌خوانند — و هرجا نخوانند، سیستم بلافاصله و با جزئیات به ما نشان می‌دهد.»

# ۶. خروجی‌ها و تحویل‌شدنی‌ها

| فاز | تحویل‌شدنی اصلی |
| --- | --- |
| فاز ۱ | انبار دادهٔ مرکزی یکپارچه + مستندات مدل داده و فرآیند ETL |
| فاز ۲ | موتور و گزارش مغایرت‌گیری سه‌جانبهٔ خودکار + دادهٔ تاریخی متناظرشده |
| فاز ۳ | پلتفرم BI با داشبوردهای عملیاتی، انباری، مالی و مغایرت‌گیری + آموزش کاربران |
| پشتیبانی | تا یک ماه پشتیبانی رایگان پس از تحویل فاز سوم |

# ۷. زمان‌بندی کلی

| فاز | عنوان | مدت | بازهٔ تجمعی |
| --- | --- | --- | --- |
| فاز ۱ | ساخت انبار داده | ۱۰ روز | روز ۱ تا ۱۰ |
| فاز ۲ | مایگریشن و متناظرسازی | ۲۰ روز | روز ۱۱ تا ۳۰ |
| فاز ۳ | پلتفرم BI و داشبوردها | ۱۵ روز | روز ۳۱ تا ۴۵ |
| جمع | کل اجرای پروژه | ۴۵ روز | — |

# ۸. پشتیبانی

پس از تحویل فاز سوم، تا یک ماه پشتیبانیِ رایگان ارائه می‌شود تا بهره‌برداری اولیه به‌درستی انجام گیرد.

| عنوان | شرح |
| --- | --- |
| نوع خدمت | پشتیبانی رایگان پس از تحویل |
| مدت | تا یک ماه پس از تحویل فاز سوم — رایگان |
| پوشش | رفع اشکال، تنظیم و اصلاح داشبوردها، پاسخ‌گویی فنی و همراهی در بهره‌برداری اولیه |

# ۹. برآورد مالی و شرایط قرارداد

| ردیف | شرح | مبلغ (تومان) |
| --- | --- | --- |
| ۱ | اجرای فاز اول — ساخت انبار داده (۱۰ روز) | ۸۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | اجرای فاز دوم — مایگریشن و متناظرسازی (۲۰ روز) | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | اجرای فاز سوم — پلتفرم BI و داشبوردها (۱۵ روز) | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|  | جمع کل قرارداد اجرا (سه فاز) | ۳۴۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|  | پشتیبانی تا یک ماه پس از تحویل | رایگان |

پرداخت مبلغ هر فاز متناسب با تحویل همان فاز انجام می‌شود؛ مبلغ کل قرارداد اجرا ۳۴۴٫۵ میلیون تومان است.

## ۹٫۱. شرایط عمومی پیشنهادی

- پرداخت مبلغ اجرا در سه مرحله و متناسب با تحویل هر فاز.

- همکاری کارفرما در تأمین دسترسی به سه سامانه و دادهٔ شعب.

- تا یک ماه پس از تحویل فاز سوم، پشتیبانی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

- مبالغ فوق مطابق قوانین جاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود (در صورت شمول).

# ۱۰. جمع‌بندی و گام بعدی

این پروپوزال یک مسیر روشن و مرحله‌ای برای عبور از وضعیت «سه سامانهٔ ناهماهنگ» به وضعیت «یک تصویر واحد، شفاف و قابل‌کاوش» ارائه می‌کند. در پایان ۴۵ روز، مدیریت شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران خواهد توانست هم‌خوانی انبار، عملیات و حسابداری را به‌صورت لحظه‌ای پایش کند و برای هر پرسش تازه، خودش داده را کاوش کند.

گام بعدی ۱) تأیید کلیات این پروپوزال و برنامهٔ فازبندی. ۲) برگزاری جلسهٔ فنی برای دسترسی به سه سامانه و شروع فاز اول. ۳) عقد قرارداد و آغاز اجرا.

با احترام،

شرکت فناوران فرایند فردا

[محل درج لوگو، مهر و امضای مجاز]